Sentry Host Agent
개발 중간 보고서

작성일: 2026년 07월 06일
프로젝트: host-based DLP (Data Loss Prevention) 에이전트
대상 OS: Windows 10 / 11

1. 개요

본 보고서는 Windows 호스트 기반 DLP(Data Loss Prevention) 솔루션인 「Sentry Host Agent」의 개발 진행 상황을 중간 점검 형식으로 정리한 문서이다. 에이전트는 클립보드, 이메일, 웹 업로드, USB 및 네트워크 공유 등 다양한 정보 반출 경로를 모니터링하고, 정규표현식 1차 필터링과 AI 서버 연동(현재 mock 모드)을 통해 민감 정보 유출을 차단하는 것을 목표로 한다.

1.1 프로젝트 목적

엔드포인트(호스트)에서 민감 정보의 외부 반출을 사전에 탐지·차단

사용자 업무 효율을 해치지 않도록 반출 경로·목적지 기반의 선택적 검사 적용

정규표현식 1차 게이트 + AI 서버 2차 판단의 2단계 분석 파이프라인 구축

탐지 이벤트의 로컬 저장(JSONL) 및 향후 웹 대시보드 연동 기반 마련

1.2 개발 범위

| 구분 | 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 클립보드 제어 (Python) | 완료 |
| 2단계 | 네트워크/메일 반출 탐지 (Python) | 진행 중 |
| 3단계 | USB·네트워크 공유 (미니필터 C/C++) | 진행 중 |
| 공통 | 이벤트 로깅, AI 페이로드 정제, Windows 서비스 | 완료 |

2. 시스템 아키텍처

2.1 전체 구조

프로젝트는 모듈형 단일 레포지토리(sentry-host-agent)로 구성되며, 각 반출 채널별 모듈과 공통 통신·로깅 모듈로 분리되어 있다.

| 디렉터리 | 역할 |
| --- | --- |
| clipboard_ctrl/ | 클립보드 붙여넣기 인터셉트 및 정책 적용 |
| network_hook/ | Outlook, SMTP, HTTP, 파일 내용 추출 |
| usb_minifilter/ | 미니필터 커널 드라이버 + Python 유저모드 클라이언트 |
| core_comm/ | AI API 클라이언트, 페이로드 정제, 이벤트 로깅 |
| config/ | settings.yaml, regex_patterns.json, channel_policy.json 등 |
| main_agent.py | 에이전트 진입점 (mode: all / system / user) |
| sentry_service.py | Windows 서비스 (Session 0 채널) |
| sentry_user_agent.py | 유저 세션 에이전트 (Task Scheduler) |

2.2 분석 파이프라인

모든 채널은 동일한 DLP 파이프라인을 공유한다.

1차 게이트: RuleFilter — regex_patterns.json 기반 정규표현식 매칭

데이터 정제: PayloadBuilder — 매칭 구간 스니펫 추출, PII 부분 마스킹, 메타데이터 구성

2차 판단: ApiClient — AI 서버 POST (현재 ai_base_url 미설정 시 mock 모드)

조치: block → 차단 + 알림 + 로그 / review → 허용 + 로그 / allow → 통과

2.3 Windows 서비스 이중 구조

Windows Session 0 격리로 인해 클립보드·Outlook·UI 알림은 사용자 세션에서만 동작 가능하다. 이에 따라 두 컴포넌트로 분리하였다.

| 컴포넌트 | 실행 방식 | 담당 채널 |
| --- | --- | --- |
| SentryDLPService | Windows 서비스 (자동 시작, 크래시 재시작) | SMTP, HTTP, FileGuard |
| SentryUserAgent | Task Scheduler (로그온 트리거) | 클립보드, Outlook, 알림 팝업 |

3. 구현 완료 항목

3.1 클립보드 제어 (clipboard_ctrl)

WH_KEYBOARD_LL 글로벌 키보드 훅으로 Ctrl+V 붙여넣기 사전 인터셉트

AddClipboardFormatListener + WM_CLIPBOARDUPDATE로 클립보드 변경 추적

TextExtractor: CF_UNICODETEXT, CF_HTML 형식 텍스트 추출 및 정규화

PasteInspector: paste_policy.json 기반 allowlist / inspect_list / default_action

외부 반출 가능 앱(Slack, Chrome, Discord 등)에 붙여넣을 때만 검사 — 내부 앱(Excel, Word)은 허용

RuleFilter: 18종 민감 정보 패턴 (주민번호, 카드번호, API Key 등)

Notifier: Tkinter 기반 화면 중앙 최상위 팝업 알림

3.2 공통 모듈 (core_comm)

LocalEventStore: logs/events.jsonl 스레드 안전 JSONL 저장, 10MB 로테이션

EventLogger: 로컬 저장 + 선택적 대시보드 즉시 전송(send_immediately)

PayloadBuilder: 매칭 ±150자 스니펫, 패턴별 부분 마스킹, severity 정렬

ApiClient: mock 모드(critical/high→block, medium→review) 및 실제 AI 서버 연동 준비

3.3 운영 배포 (install/)

setup_agent.ps1: Windows 서비스 등록 + Task Scheduler 작업 등록 + 크래시 재시작 정책

remove_agent.ps1: 서비스·작업·프로세스 일괄 제거

main_agent.py run(mode): all(개발), system(서비스), user(유저 에이전트) 분리

4. 주요 기술 결정

| 항목 | 결정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 클립보드 감지 | Ctrl+V 인터셉트 + 목적지 정책 | 내부 앱 작업 효율 유지, 외부 앱만 검사 |
| 클립보드 파일/이미지 | 클립보드에서 제외 | 지연·추출 비용 대비 반출 경로 검사가 효과적 |
| AI 분석 | 정규식 hit 시에만 AI 호출 | 전체 텍스트 AI 전송 비용·지연 방지 |
| AI 페이로드 | 스니펫 + 마스킹 | 토큰 절감 및 PII 최소화 |
| 미니필터 Fail-Open | 오류 시 허용 | 업무 중단 최소화 (fail_open 설정으로 전환 가능) |
| 서비스 구조 | 2-Process (Session 0 + User) | Windows Session 0 격리 제약 |

5. 주요 설정 파일

| 파일 | 용도 |
| --- | --- |
| config/settings.yaml | AI 서버 URL, 로그 경로, 임계값, 로그 레벨 |
| config/regex_patterns.json | 18종 민감 정보 정규표현식 (severity: critical/high/medium) |
| config/paste_policy.json | 붙여넣기 inspect_list / allowlist / default_action |
| config/channel_policy.json | Outlook, SMTP, HTTP, file_guard 채널 on/off |

6. 테스트 현황

pytest 기반 단위 테스트 54건 작성, 54건 통과.

※ 2·3단계(네트워크/메일, USB·네트워크 공유) 관련 테스트는 개발 완료 후 별도 반영 예정.

| 테스트 파일 | 대상 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_clipboard.py | TextExtractor, RuleFilter, PasteInspector | 19 passed |
| tests/test_event_logger.py | LocalEventStore, EventLogger | 11 passed |
| tests/test_payload_builder.py | PayloadBuilder, ApiClient mock, 마스킹 | 24 passed |

7. 미완료 및 향후 과제

7.1 2단계 — 네트워크/메일 반출 탐지 (진행 중)

OutlookHook: win32com ItemSend 이벤트 — 외부 수신자 메일 본문·첨부 검사, 차단 시 Drafts 이동

SmtpProxy: aiosmtpd 기반 로컬 SMTP 프록시(기본 2525) — Thunderbird 등 비-Outlook 클라이언트 대응

HttpMonitor: WinDivert/pydivert 기반 HTTP 업로드 감시 skeleton → 본 구현 및 HTTPS 한계 문서화

FileInspector: docx, pdf, xlsx, txt, csv 등 파일 텍스트 추출 (샘플링 제한 적용)

channel_policy.json 채널별 on/off 및 internal_domains 설정

FTP 탐지 (로컬 FTP 프록시 또는 WFP 후킹)

7.2 3단계 — USB·네트워크 공유 (진행 중)

sentry_filter.sys: Filter Manager 미니필터 (altitude 265000) — WDK 빌드 및 EV 코드 서명

IRP_MJ_CREATE / WRITE / SET_INFORMATION pre-op — USB·SMB 볼륨 쓰기·이동 감시

FltSendMessage ↔ FilterGetMessage — 커널↔유저모드 동기 통신

file_guard.py: fltlib.dll FilterConnectCommunicationPort 클라이언트

Fail-Open 정책: 에이전트 미연결·타임아웃(5초) 시 허용

install.ps1 / uninstall.ps1: fltMC load/unload 기반 드라이버 설치·현장 배포 검증

클라우드 동기 폴더(OneDrive/Dropbox) 경로 감시

7.3 단기 (운영 안정성)

채널 워치독: 개별 채널 크래시 시 자동 재시작

설정 hot-reload: settings.yaml / channel_policy.json 변경 시 재시작 없이 반영

이벤트 배치 전송: EventLogger.flush_to_server() 주기 실행

에이전트 heartbeat: 대시보드에 상태·버전 주기 보고

7.4 장기 (연동·배포)

웹 대시보드 연동 (이벤트 수집 API, 정책 원격 동기화)

AI 서버 실연동 (ai_base_url 설정, medium severity AI 위임)

MSI/NSIS 인스톨러 (Python + sentry_filter.sys 일괄 설치)

GPO/ADMX 그룹 정책 템플릿

VM 드래그앤드롭·VM 내부 반출 탐지